| AN |  |  | ERGEBNISPROTOKOLL ZUR BESPRECHUNG |  |  | Eingangs- vermerke |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teilnehmer und |  |  | Veranstalter |  |  |  |  |  |
| Unterrichtete |  |  | HTBLA Mössingerstraße |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Protokollführer |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Maximilian Wolf Leopold Lindner |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Projektbetreuer |  |  | Erstellungsdatum: 2025-1-28 |  |  |
|  |  |  | Dipl.-Ing. Alexander Rodiga |  |  |  |  |  |
| am Tag, Datum Ort/Raum |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dienstag, 28.01.2025 |  |  |  |  |  | HTL Mössingerstraße/W101 |  |  |
| Thema: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projektstartgespräch / Projektstatusgespräch Projektname: EventInsight |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Teilnehmer (alphabetisch) |  |  |  | Unterrichtete (alphabetisch) |  |  |  |  |
| Name |  | Klasse, Standort |  | Name |  |  | Klasse, Standort |  |
| Hr. | Lukas Sumann | W101 |  | Hr. | Alexander Rodiga |  | W101 |  |
| Hr. | Maximilian Lindner | W101 |  | Hr. | Herwig Guggi |  | W101 |  |
|  |  |  |  | Hr. Harald | Harald Grünanger |  | W101 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Erledigung von, Termin |  |
| Lukas Sumann: Hauptaufgabe: User Interface und Live-Karte Ergebnisse: - Überarbeitetes Design der Ergebnistabelle für verbesserte Optik und Usability. - Ergebnisse jetzt kategorisiert nach Geschlecht (männlich und weiblich). - Implementierung von Such- und Sortierfunktionen in der Tabelle. - Möglichkeit, TeilnehmerInnen für die Live-Karte auszuwählen, inkl. Suchleiste. - Ausgewählte TeilnehmerInnen werden anschließend auf der Live-Karte angezeigt. Offene Punkte: - Implementierung der Tracking-Funktion: Nutzung von API-Daten zur Berechnung und Anzeige der Teilnehmer*Innenpositionen in Echtzeit. - Echtzeit-Updates der Teilnehmer*Innenpositionen. - Automatische Entfernung der TeilnehmerInnen von der Live-Karte nach beenden des Rennens. - Anzeige des Höhenprofils der Strecke unterhalb der Live-Karte. Maximilian Lindner: Hauptaufgabe: Admin Interface und Backend Ergebnisse: - Admin-Login-Portal mit persistentem Login (Token-basiert, Speicherung von Benutzerdaten in Local Storage). - Prototyp für ein Sponsorship-Tool: Hochladen von Bildern und Anzeige der Inhalte auf der Event-Startseite. - Suchfunktion für Events auf der Landingpage, die BenutzerInnen und Admins differenziert anzeigt (Admins können nur zugewiesene Events verwalten). - Sicherheitsoptimierte Routen und verbessertes Design. Offene Punkte: - Verbesserung der Routen-Sicherheit - Tool zur manuellen und automatischen Eingabe von Event-Informationen für Admins. - Optimierung des Sponsorship-Tools: Einheitliche Sponsor*Innenbilder, bessere Platzierung und Sichtbarkeit auf allen Eventseiten. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

28.01.2025 	Maximilian Lindner